亚通电子智能工厂规划服务

（采购编号：YTFZB-2025-3011）

采

购

文

件

采 购 单 位： 亚通电子新材料（湖州）有限公司

2025年6月18日

# 第一章 采购公告

（采购编号：YTFZB-2025-3011）

浙江亚通新材料股份有限公司采购办就亚通电子新材料（湖州）有限公司（下称“采购单位”） 亚通电子智能工厂规划服务 项目进行公开询比采购，欢迎国内合格供应商前来响应。

1.项目概况：

1.1 项目估算费用：48万元。

1.2 项目内容：包括但不限于为亚通电子新材料（湖州）有限公司提供长兴基地智能工厂相关的深度调研、咨询建议、规划设计和落地辅导等服务，并按计划向采购方提供相应的规划服务报告。规划服务内容涵盖现场调研、园区规划、车间详细规划方案、高阶目视化及三维空间设计、落地支持辅导等工作。

主要分为以下几个阶段：

第一阶段：深度调研与整体规划阶段

对本咨询项目的现厂资源进行诊断、新厂资源测算，挖掘痛点，整理建议；区块布局的整体方案规划和动线方案规划。形成详细的诊断分析调研报告和整体规划方案。

第二阶段：车间详细规划方案

对本项目所涉及范围厂区内线体自动化、车间详细布局、精益物流、仓储规划等进行详尽的全面策划。

第三阶段：辅助规划和高阶目视化

对本项目所涉范围进行参观动线规划、辅助设施规划、标准化规划、高阶参观目视化、3D建模等。

第四阶段：落地辅导

对本项目咨询完成后的落地进行辅导，包括现场辅导和线上辅导。

1.3 采购要求：符合采购文件要求。

1.4 服务期限： 合同签署之日起至智能工厂规划服务报告完成时止不长于三个月（不含落地辅导阶段时间）。

1.5 项目实施地点：长三角（湖州）产业合作区泗安片区。

2.采购方式：

公开询比采购，综合评分法评审

3.供应商资格条件

3.1 供应商要求：在中华人民共和国境内依法设立的企业。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书，被依法暂停或取消投标资格状态；

(2)被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单 ；

(3)不同响应人的单位负责人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的；

(4)其他：                      /                                 。

3.3 本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1 本项目采购文件（含附件）和补充（答疑、澄清）、修改文件等以“浙江亚通新材料股份有限公司官方网站（https://www.asia-general.com/）”下载方式发放。

4.2 采购文件网上下载时间：公告发布之日起。

5.响应文件的递交

5.1 纸质响应文件递交方式： 邮寄或送达。

5.2 递交截止时间：2025年6月25日11时30分（具体时间以正式发出的采购文件为准）。

5.3 递交地点： 浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号，严先生收，17858960665。

6.评审时间和地点：

评审时间同采购截止时间，评审地点为浙江亚通新材料股份有限公司。

7. 响应保证金

本项目不设响应保证金

8. 其他事项

8.1 供应商在采购过程中，若发现采购方人员、评审人员有违反国家规定行为的，可向监督部门进行投诉或举报。

9. 联系方式

9.1 采购单位：  亚通电子新材料（湖州）有限公司

联 系 人：    龙先生         电话： 15988151970

地    址：  长三角（湖州）产业合作区泗安片区

9.2 组织单位：  浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

联 系 人：     严先生        电话： 17858960665

地    址： 浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号

9.3 监督部门：浙江亚通新材料股份有限公司内部审计部

联 系 人：     何先生          电话： 0571-88965322

地    址： 浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号

- 第二章 供应商须知

- 1.总则

1.1 采购人：本项目采购人为采购单位，项目实施由采购单位负责，合同签订由采购单位负责。

1.2 项目概况：详见第一章《采购公告》。

1.3 权利和义务：详见第四章《合同条款及格式》。

1.4 费用承担：供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.5 保密：参与采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.6 语言文字：除专用术语外，与采购活动有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.7 踏勘现场：不组织，由供应商自行前往，并对自身的安全负责。

- 2.采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件由采购公告、供应商须知、评审办法、合同主要条款及格式、采购需求、响应文件格式组成。

2.2 采购文件澄清与修改

2.2.1 供应商对采购文件有疑问的，应通过采购单位联系人邮箱提交，提交的文件应为PDF盖章版及WORD文档。

2.2.2 答疑、澄清或修改文件作为采购文件的组成部分，均具有约束力，当采购文件、答疑、澄清或修改等相关内容或通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

- 3.响应文件

3.1 响应文件的组成（见 “第六章 响应文件格式”）

3.2  响应文件的要求

3.2.1 响应内容

（1）技术标准和内容：详见第五章《采购需求及技术标准》；

（2）服务期：详见第一章《采购公告》；

（3）成果目标：详见第五章《采购需求及技术标准》；

（4）权利义务：详见第四章《合同主要条款及格式》。

3.2.2 报价要求

（1）报价方式：固定总价；考虑到项目实际工作量及难易程度，本项目设置最高限价：48万元。

（2）供应商的总报价应包括完成采购文件及合同条款所规定工作内容的各项费用。供应商应根据本企业的成本自行决定报价，但不得低于其企业成本。

（3）供应商需按项目清单（若提供的话）中列出的需求项填报价表。供应商未填报的价格项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在报价表内。

3.2.3 其它要求

（1）响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（2）响应文件应使用不褪色的材料书写或打印，必须按规定加盖供应商法人单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字。

（3）全套响应文件应无涂改和行间插字。如有修改，所修改处应由法定代表人或授权代表人签字予以确认。

（4）响应文件份数：一式三份，壹份正本，贰份副本。

（5）装订要求：技术资信文件和商务报价分别装胶装成册，并逐页编码。

3.3响应文件有效期：30天。

3.4响应保证金：本项目不设响应保证金。

- 4.递交响应文件

4.1 响应文件的递交：详见第一章《采购公告》。

4.2 响应文件的修改与撤回：

4.2.1 响应文件递交截止时间前供应商可对其响应文件进行修改及撤回；

4.2.2 谈判开始后至响应文件有效期期满前供应商不得修改及撤销其响应文件；

4.2.3 响应文件不退还。

- 5.评审

5.1 评审委员会组建：由采购单位负责组建评审小组，人数为三人及以上单数。

5.2 评审原则：遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.3 按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

- 6.成交结果的确定

6.1 经采购人审批确定成交供应商。成交供应商放弃签约、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人将视情况取消成交供应商资格。

6.2 在本章规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出签约通知书，并向所有未成交供应商发出成交结果告知书。

- 7.签订合同

7.1 采购人和供应商应当自签约通知书发出之日起根据采购人要求，订立书面合同。

7.2 发出签约通知书后，采购人和供应商无正当理由拒签合同的，如给对方造成损失的，应当赔偿损失。

（本页以下空白）

第三章 评审办法(综合评分法)

- 实质性评审前附表

| 类别 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 响应人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  | 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章，委托代理人的有有效的委托授权书。 |
|  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的要求 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 资格性评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 资质要求 | 符合第一章“采购公告”规定 |
| 响应性评审标准 | 响应内容 | 符合第二章“供应商须知”3.2.1款规定 |
|  | 报价要求 | 符合第二章“供应商须知”3.2.2款规定 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知”3.2.3款规定 |
|  | 响应文件有效期 | 符合第二章“供应商须知”3.3款规定 |
|  | 响应文件组成 | 符合第二章“供应商须知”3.1款规定 |
|  | 其他 | 响应人没有采购单位或评审小组不能接受的条件的； |

评分办法前附表

| 类别 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术响应文件 评分标准 （0～40分） | 咨询业绩与案例展示 （0-10分） | 响应人近3年来（响应截止日上推3年）咨询服务单个项目总面积10000 -20000（不含）平方米的每个得0.5分，单个项目（非上市公司）总面积 20000 平方米及以上的业绩每个得1分，单个项目（上市公司）总面积 20000 平方米及以上的业绩每个得2分，累计满分10分。（需提供咨询服务业绩合同复印件与案例展示照片，并加盖公章，原件备查）。 | 0-10 |
|  | 团队成员配置情况 （0-5分） | 响应人就本咨询服务项目拟派项目负责人，其负责单个项目总面积 20000 平方米及以上的，每个得0.5分，满分3分。（需提供项目负责人工作履历和业绩证明资料，并加盖公章）。 | 0-3 |
|  |  | 响应人就本咨询服务项目拟派团队其他成员，其从事制造业相关咨询服务工作经验满3年的，每人得0.5分，满分2分（需提供成员工作履历，并加盖公章）。 | 0-2 |
|  | 方案讲解及效果展示（0-4分） | 响应人能否对本咨询项目初步方案进行讲解介绍（ppt或软件播放形式），阐述清晰、方案效果表现生动，并能解答专家评委提问。整体时间10分钟以内（不含提问环节）。横向比较，优秀得3-4分，良好得2-3分，一般得0-2分。 | 0-4 |
|  | 重点难点分析及合理化建议（0-4分） | 响应人能否根据前期初步调研情况对本咨询项目从不同维度指出目前存在的重点、难点和痛点，进行分析后能够给出合理化建议。横向比较，优秀得3-4分，良好得2-3分，一般得0-2分。 | 0-4 |
|  | 咨询服务涵盖内容和咨询计划 （0-10分） | 响应人是否就本项目制定详细的咨询服务工作内容和计划，以及交付内容和时间节点。 具体主要咨询服务阶段与内容（包括但不限于）： 第一阶段：深度调研与整体规划阶段 - 能否对本咨询项目的现厂资源进行诊断、新厂资源测算，挖掘痛点，整理建议；区块布局的整体方案规划和动线方案规划。形成详细的诊断分析调研报告和整体规划方案的书面文件。 第二阶段：车间详细规划方案 - 能否对本项目所涉及范围厂区内线体自动化、车间详细布局、精益物流、仓储规划等进行详尽的全面策划。形成书面文件。 第三阶段：辅助规划和高阶目视化 - 能否对本项目所涉范围进行参观动线规划、辅助设施规划、标准化规划、高阶参观目视化、3D建模等，并形成书面文件； 第四阶段：落地辅导 能否对本项目咨询完成后的落地进行辅导，包括现场辅导和线上辅导。 根据响应人的规划内容丰富程度、规划深度及时节点的合理性、辅导能力等进行综合横向比较，一般得1-4分，较好得4-7分，优秀得7-10分。 | 0-10 |
|  | 咨询后期落地辅导与售后服务 （0-7） | 响应人提供本咨询项目报告后，落地辅导服务年限，每增加6个月得1分，满分4分。 | 0-4 |
|  |  | 响应人承诺落地辅导期间，其线下到场工作时间每增加1人天得0.2分，满分3分。 | 0-3 |
| 商务报价评分标准 （20～60分） | 评审基准价 | □最低有效报价。 □平均价下浮 %。 R二次平均价□平均价与最低有效报价 R平均价与次低有效报价（有效报价4家及以下时与最低有效报价） 平均价：有效报价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价后平均；有效报价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价后平均。 |  |
|  | 报价评分 | □（评审基准价/供应商报价）×F2 R供应商报价等于评审基准价时，报价评分为满分；报价每高于评审基准价1%扣 1 分；每低于评审基准价1%扣 0.5 分。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，结果四舍五入保留两位小数。 供应商报价评分不足 20 分的，计为 20 分。 |  |

- 评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评审标准进行评审打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。

- 评审程序

2.1 商务技术响应文件实质性评审，未符合实质性评审办法前附表规定的情形，即可判定该供应商商务技术未实质性满足采购文件的要求，不进入后续评审环节。

2.2 商务技术响应文件评分，评分标准见评分办法前附表。评审小组汇总每个成员对该供应商评分，总分的算术平均值为供应商商务技术最终得分（当有效评审人数≥7人，去掉一个最高分和一个最低分，得分保留小数2位）。如某一评审小组成员对某供应商评分明显高于或低于算术平均值或其他供应商得分，该评审小组成员应对此评分做出合理解释，否则此项评分不计入商务技术总分。

2.3 报价响应文件实质性评审，未符合实质性评审办法前附表规定的情形，即可判定该供应商报价未实质性满足采购文件的要求，不进入后续评审环节。

2.4 评审价格的确定

2.4.1 评审价格以供应商含税报价为准，如采购文件允许多种税率，且出现供应商税率不一致，则以未含税价为准。

2.4.2 响应报价有算术错误或其他错误的，评审小组按以下原则进行修正，并要求供应商对修正后的价格进行书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（大写金额明显错误的除外）；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

- 如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中；

- 其余修正错误按照就低不就高的原则进行，修正后的总报价为响应报价。

2.5 报价评分，评分标准见评分办法前附表（得分保留小数2位）。

2.6 综合评分和排序

各项得分汇总后为该供应商的最终得分。评审小组对供应商最终得分进行比较后，按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以响应报价低的优先；响应报价也相等的，由评审小组讨论确定。

- 澄清、说明、补正

响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显错误的内容，评审小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签名或加盖个人电子印章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

- 评审结果

评审小组按照供应商排列的优先顺序向采购人推荐候选成交供应商。候选成交供应商的数量见第二章“供应商须知”。

通过实质性评审的供应商少于三家时，评审小组认为报价符合市场行情且在采购估算金额内的，可以继续评审。

评审小组认为所有供应商报价均明显不合理或无法满足采购人预期目标时，评审小组将不作候选成交供应商推荐。

- 完成评审报告

5.1 评审小组应当向采购人提交书面评审报告，评审报告由评审小组全体成员签字。

5.2 评审小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数原则确定，对评审报告有异议的评审小组成员，应在报告上签署不同意见并说明理由。评审小组成员拒绝在评审报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

# 第四章 合同条款及格式

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同主要条款的相关内容应与本章节要求的内容相符。

甲方：

纳税人识别号:

公司地址:

联系电话:

开户行：

银行账号:

乙方：

纳税人识别号:

公司地址:

联系电话:

开户行：

银行账号:

亚通电子新材料（湖州）有限公司 (以下简称 “甲方” ) 与                    有限公司(以下简称 “乙方” ) ，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律的有关规定，甲乙双方经过友好协商，在合作共赢，平等互利的原则下，乙方就甲方 亚通电子智能工厂规划服务项目，达成如下咨询设计合同：

- 一、 咨询服务事项:

1. 按照甲方要求，乙方对亚通电子智能工厂规划项目相关事项，为甲方提供长兴基地智能工厂相关的深度调研、咨询建议、规划设计和落地辅导等服务，并按计划向甲方提供相应的规划服务报告。规划服务内容涵盖现场调研、园区规划、车间详细规划方案、高阶目视化及三维空间设计、落地支持辅导等工作。

2. 咨询服务时间：以签订合同后甲乙双方约定的启动日期作为服务开始日期，服务周期以项目启动会甲乙双方达成的时间进度需求为准。

3. 咨询服务方式：该咨询服务采用乙方事先与甲方沟通获取必要的咨询服务信息和乙方到甲方工厂实地现场交流、咨询与采集信息的方式开展，甲方需根据乙方要求提供相应的信息，乙方需按照实施计划输出相应的咨询服务报告。

- 二、 咨询服务费用：

1.服务费用：总计咨询设计服务费用：RMB       元，大写：             元整。 (含6%增值税)

2.临时办公与餐饮：甲方为乙方现场工作人员提供临时办公场所，工作日的早餐和中餐，其余费用由乙方自行承担。

三、验收与付款：

1. 验收：

1) 咨询服务完成后，乙方在咨询服务计划结束后 3 个工作日内，以电子邮件或书面方式向甲方提交咨询服务报告，并以电话、短信或正式邮件信息通知甲方获取报告和资料，甲方接到通知后，在 3 个工作日内对乙方提交的咨询服务报告和相关资料进行接收，并反馈咨询服务报告的获得情况；

2) 如有需要，甲乙双方约定在报告提交后 3个工作日内以现场、电话、网络会议形式对咨询服务报告进行交流和汇报，甲方若无异议，则代表甲方已对此咨询服务报告验收通过；

3) 如在咨询服务过程中与咨询服务计划结束时，甲乙双方已完成咨询服务报告的交流和汇报，甲方出具书面验收报告，代表甲方已对此咨询服务报告验收通过；

4) 乙方交付物清单，详见附件《智能工厂规划服务清单》。

2. 付款：

1）费用支付方式

| 项 目 | 内 容 | 费 用 |
| --- | --- | --- |
| 第一期 | 合同生效后乙方向甲方提供预付款发票，甲方收到发票后 3 个工作日内支付乙方合同金额 30 % 的预付款。 | 万 |
| 第二期 | 乙方完成深度调研、整体规划设计，经双方确认后向甲方提供二期款发票，甲方收到发票后 3 个工作日内支付乙方合同金额 30 % 的二期款;乙方确定收到甲方款项后开展第二、三阶段的设计工作并移交第一阶段的交付物源文件。第二、三阶段工作包含以下模块:车间详细规划方案、辅助规划&高阶目视化。 | 万 |
| 第三期 | 乙方完成车间详细规划方案、辅助规划&高阶目视化设计，在双方确认后向甲方提供三期款发票，甲方收到发票后 3 个工作日内支付乙方合同金额 30 % 的三期款;其中乙方确定收到甲方款项后，移交相应阶段的交付物源文件。 | 万 |
| 第四期 | 乙方尽设计义务完成对后期施工的过程指导、监督，直至项目施工落地完成验收后，向甲方提供尾款发票，甲方在收到尾款发票 3 个工作日内支付乙方合同金额 10% 的尾款。 | 万 |
| 咨询服务费合计 |  | 万 |

- 四、甲方权利及义务：

1. 甲方有权对乙方的咨询服务过程进行监督，并对乙方人员的工作能力和身份真实性进行确认；

2. 甲方有权对乙方提交的咨询服务报告所涉及的内容，数据等真实性在验收阶段进行核实，甲乙双方就异议内容在项目汇报中进行澄清与确认；

3. 乙方在按规定要求正常开展咨询服务活动中，如遇到甲方或与甲方相关的人员干涉项目的开展，甲方负责人有义务帮助乙方继续项目计划，或与乙方沟通中止咨询服务计划，因此造成乙方无法交付的咨询服务报告，乙方无需承担违约责任；

4. 在甲乙双方完成此合同约定的验收环节后，甲方应按合同约定的时间内向乙方支付合同约定的费用；

5. 乙方因自身对咨询方面工作识别有缺失，增加的费用甲方不予承担；

6. 如因客观原因造成审核推迟，双方需要保持一定频次的交流和辅导工作。

7. 如因甲方提供资料不全或数据有误造成的损失由甲方承担。

- 五、 乙方权利及义务：

1. 乙方按照甲乙双方签订的服务内容和计划（含乙方递交的响应文件的相关内容），落实实施；

2. 乙方应严格依据甲方所提供的资料，现场管理，项目目标进行咨询服务，并在约定的时间内提交咨询服务报告与相关资料；

3. 乙方的咨询服务方式方法应当符合我国与当地法律法规及社会道德风尚的要求，并承担违反相关规定产生的法律责任；

4. 乙方有义务保证参与咨询服务的人员，其专业能力与沟通方式达到咨询服务项目的要求，咨询服务行为没有侵害到第三方的合法权益；

5. 在开展项目计划前，由于突发状况，乙方约定人员不能按时进入项目计划，乙方应在项目计划开展前至少 2 日与甲方沟通，与甲方商议解决方法，在得到甲方的正式认可的情况下更改，按照甲方要求更改咨询服务计划；

6. 乙方在甲方验收完成后，按甲方要求提供正规费用发票，如涉及税费部分，由乙方自行支付，甲方按发票总金额支付乙方咨询服务费用；

7. 乙方工作人员在甲方工厂工作期间，应遵守甲方公司内部的安全管理规定，未经甲方允许，不得无故进入甲方生产车间、实验室、施工现场等可能存在危险的区域。 如乙方工作人员违反甲方安全管理规定，导致出现人身损害的，其赔偿责任由乙方自行负责，与甲方无涉；

8. 由于甲方不配合导致项目无法推进，包括但不仅限于甲方拒绝沟通、无故拖延验收、无人决策、未及时支付款项，经多次沟通无果后，乙方有权暂停或中止项目。

- 六、保密协议：

1. 在此次咨询服务过程中，乙方所获取到的甲方所有的业务模式，专业技术，专有参数，运营数据等商业信息及其他甲方提供的商业秘密，乙方不得以任何方式、任何形式提供或泄露给第三方；

2.乙方认可，其向甲方提交的咨询报告等资料，甲方有权合理使用（包括但不限于商业宣传等）。

2. 以上保密协议，双方中如果有任意一方存在泄密给对方造成损失，按照因泄密造成的经济损失金额向对方进行赔偿（含直接与间接经济损失）。

- 七、免责与争议解决：

1. 甲乙双方因外部不可抗力导致服务计划无法按时开展，双方应友好协商，更改和取消服务计划；

2. 因本合同产生的争议，甲乙双方应本着合作共赢的目标进行友好协商解决，如协商不成的，甲乙双方将可以争议提交到相关协调机关进行协商，产生的费用由违约方承担；

3. 本合同书的所有方面均应适用中华人民共和国的法律进行解释并受其约束。与本合同有关的任何纠纷或争议，双方必须向原告方所在地人民法院提起诉讼，维权费用由败诉方承担。

- 八、其他事项：

- 本合同附件一《智能工厂规划服务清单》为本合同不可分割的一部分，与本合同具有相同的法律效力；

- 合同未尽事宜，双方另行议定，商议结果作为补充附件，与本合同具有相同的法律效力；

- 此合同和相应的补充附件一式两份，双方各执一份，本合同自双方签字盖章之日起生效；

- 为更好的履行本合同，双方同意本合同中约定的地址、联系人及联系电话为各自的有效联系人员和方式，一方变更联系方式，应自变更之日起三日内，以书面形式通知对方；否则，该联系方式仍视为有效，由未通知方承担由此而引起的相关责任。通过电话、短信及其它电子方式送达时，发出之日即视为有效送达；通过快递等方式送达时，对方签收之日视为有效送达，对方拒收或退回的视为签收。上述联系方式同时作为有效司法送达地址。

甲方 (盖章)                                   乙方 (盖章)

代表签字：                                 代表签字：

日期:                                                    日期:

第五章 采购需求及技术标准

- 1.服务要求

1.1 项目服务团队精通生产工厂规划、智能装备落地、数字化工厂、深度管理咨询等业务，具有为国内企业数智化转型升级提供可落地的解决方案的经验与案例。

1.2 明确服务质量保证承诺和措施，项目团队、现场服务时间要满足采购单位的实际需求，及时响应采购单位的服务需求。

1.3 明确响应人提供本咨询项目报告后的落地辅导期限不少于1年，并承诺落地辅导期内线下到场工作时间不低于10人天，线上辅导工作人天不限。

- 2、团队要求

2.1 响应人就本咨询服务项目拟派团队是由项目负责人1人和至少3人以上团队成员组成。

2.2项目负责人应具备承担智能工厂咨询服务项目能力，从业经验不少于3年（截止响应日期往上推3年）。

2.3项目组负责人以外的其他成员不少于3人，所有成员从业经验不少于1年（截止响应日期往上推1年）。

- 3、商务要求

除本项目响应报价包括但不限于咨询费、调研费、人工费（包括人员工资、奖金、房补、劳保福利、社保、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、食宿与交通、应缴税金和应得利润、突发应急及上级布置的专项任务、完成合同所需不可或缺的工作开支等全部费用。

- 第六章 响应文件格式

响应文件

项目名称：          亚通电子智能工厂规划服务采购项目

采购编号:                YTFZB-2025-3011

响应文件内容：            商务技术/报价响应文件

供应商：                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

日期：             年      月       日

响应文件目录

- 商务技术响应文件格式；

- 报价响应文件格式。

一、商务技术响应文件格式

- 资格证明资料

- 供应商基本情况表应附供应商的营业执照复制件；

- 法定代表人身份证明或授权委托书；

- 资格证明其他材料（满足第一章供应商资格要求3.1款规定）；

2、商务技术响应资料

- 业绩证明一览表（评分业绩汇总）应附合同协议书复制件等附件，附件内容应满足评审要求；

- 商务技术评分（第三章《评审办法》“评分办法前附表”）要求提交的其他资料；

供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 成立时间 |  |
| 开户银行 |  |  | 注册资金 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 社会统一 信用代码 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附供应商的营业执照。

法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：          性别：     年龄：        职务：      系

（供应商名称）    的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

供  应  商：   （盖单位公章）

法定代表人：   （签名或盖章）

年    月    日

法定代表人身份证复制件

授权委托书（适用于有委托代理人情况）

授权委托书

本人          （姓名）系               （ 供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、项目编号）的响应文件、参与采购、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复制件及委托代理人身份证复制件。

供  应  商：     （盖单位公章）

法定代表人：     （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签名或盖章） 联系电话：

身份证号码：

年    月    日

| 法定代表人身份证复制件 （或另附） | 委托代理人身份证复制件 （或另附） |
| --- | --- |

资格证明其他材料（满足第一章供应商资格要求3.1款规定）

业绩证明一览表

业绩证明一览表（评分业绩汇总）

| 序号 | 业绩名称 | 合同签订日期 | 合同金额（万元） | 与评审有关的指标 | 响应文件页码及位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.采购文件第三章《评审办法》前附表有业绩加分的，应在此表体现，不录入此表评审人员有权不作为评审依据；

2.应附合同协议书复制件等附件，附件内容应满足评审要求。

商务评分（第三章《评审办法》“评分办法前附表”）要求提交的其他资料

拟投入本项目团队人员履历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  |  |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |  |
| 执 业 注 册 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的智能工厂规划项目名称及规模 |  |  |  |  | 该项目中任职 |

（主要人员指项目负责人及相关专业负责人）

投标人：           （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代理人：               (签名或盖章)

日      期：                    年          月         日

二、报价响应文件格式

1.响应函；

2.报价表；

3.要求提交的其他资料：           /         。

响应函

响  应  函

亚通电子新材料（湖州）有限公司：

1.我方已全面阅读和研究了  亚通电子智能工厂规划服务采购 项目采购文件及补充文件，已充分理解并掌握了本项目采购的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目承诺的要约内容，以本响应函向你方发包的  智能工厂规划服务采购 项目全部内容进行响应。

2.我方愿意以含税价人民币（大写）                元（¥       ）的总报价承接该项目，税率    %，服务期为       个日历天。

3.若成交，我方承诺将根据采购文件及补充文件的要求 、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

4.本响应文件有效期为90天，我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件、不无故放弃成交资格，否则我方同意响应保证金不予退还。

5.如确定我方为合同成交人：

(l)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。若因我方原因未能按时与你方签订合同，我方同意取消成交资格，响应保证金不予退还。

(2)我方承诺按照采购文件规定向你方缴纳履约保证金（或递交履约担保），否则我方同意取消成交资格，响应保证金不予退还。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

(4)我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本响应函、响应文件连同你方的采购文件、成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.我方承诺无串通响应行为，响应文件无虚假、伪造的内容。否则同意作无效响应处理，响应保证金不予退还；若成交之后被查实弄虚作假，同意取消成交资格，响应保证金、履约保证金不予退还；

7.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。且我方参与本项目采购活动时不存在第一章“采购公告”规定的供应商不得存在的情形。

供应商：        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签名或盖章）

年    月    日

报价表

亚通电子智能工厂规划服务采购项目报价表

采购编号：YTFZB-2025-3011

项目名称：                                           单位：人民币元

| 序号 | 响应内容 | 响应报价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能工厂规划服务报价 |  | 含税 |
| 2 | 备注： |  |  |

响应供应商（盖章）：             法定代表或委托代理人（签字）：

年       月       日